

2. **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**
3. **СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**
4. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
5. от 01 марта 2023 года № 15
6. Об утверждении перечня аварийно-опасных

участков дорог и первоочередных мер, направленных

на устранение причин и условий совершения

дорожно-транспортных происшествий на

автомобильных дорогах местного значения

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

1. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области Администрация Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
2. **Постановляет:**
   1. 1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
3. 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.koshino.smol-ray.ru).
4. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области **Н.В. Филатова**

Приложение

к постановлению Администрации

Кощинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

от 01 марта 2023 г. № 15

**Перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Местонахождение аварийного участка** | **Первоочередные меры** | **Срок исполнения** |
| 1 | д. Борешино | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | май |
| 2 | д. Гевино | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 3 | д. Горяны | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | май |
| 4 | д. Лучинка | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | май |
| 5 | д. Раково | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 6 | д. Муравщина | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | май |
| 7 | д. Немчино | профилирование дорожного полотна | май |
| 8 | д. Немчино,  ул. Луговая | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | май |
| 9 | д. Немчино,  ул. Солнечная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 10 | д. Немчино,  ул. Ясная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 11 | д. Замятлино,  ул. Луговая | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 12 | д. Замятлино, ул. Первомайская | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 13 | д. Замятлино,  ул. Заозерная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 14 | д. Замятлино,  ул. Радужная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 15 | д. Замятлино,  ул. Малиновая | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 16 | д. Замятлино,  ул. Мира | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 17 | д. Замятлино | профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 18 | д. Замятлино  ул. Дачная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 19 | д. Замятлино  ул. Южная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 20 | д. Замятлино  ул. Полевая | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 21 | д. Замятлино  ул. Озерная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 22 | д. Замятлино  ул. Лазурная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 23 | д. Замятлино  ул. Первая Лесная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 24 | д. Замятлино  ул. Светлая | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 25 | д. Замятлино  ул. Звездная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 26 | д. Замятлино  ул. Заречная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь-июль |
| 27 | д. Кощино - 1 | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | май |
| 28 | д. Кощино-  д. Горяны | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | май |
| 29 | д. Кощино,  ул. Дружбы | произведён ремонт дороги с асфальтным покрытием (2022г.) | июль-июнь |
| 30 | д. Кощино,  пер. Новоселов | ремонт дороги с асфальтным покрытием | июль-июнь |
| 31 | д. Кощино,  пер. Озерный | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | май |
| 32 | д. Кощино,  ул. Восточная | ремонт дороги с асфальтным покрытием | май |
| 33 | д. Кощино,  ул. Строителей | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 34 | д. Кощино,  ул. Молодежная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 35 | д. Кощино,  ул. Парковая | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 36 | д. Кощино,  ул. Садовая | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 37 | д. Кощино,  ул. Карьеровская | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | май |
| 38 | д. Кощино,  ул. Лучистая | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 39 | д. Кощино,  ул. Тихая | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 40 | д. Кощино,  ул. Соловьиная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |
| 41 | д. Кощино,  ул. Солнечная | отсыпка песчано-гравийной смеси, профилирование дорожного полотна | июнь |